АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «30» августа 2022 года № 358 с. Воскресенское

Об изменении существенных условий

по муниципальному контракту

администрации Воскресенского МР

от 22.08.2022г. №0360300079422000027

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Воскресенского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с возникновением при исполнении муниципального контракта от 22.08.2022г. №0360300079422000027 на поставку и монтаж комплекта спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки (идентификационный код закупки (ИКЗ)  223640900166064090100100240273230244) (далее по тексту — контракт), обустраиваемой в с.Воскресенское Воскресенского района Саратовской области, заключенного администрацией Воскресенского муниципального района Саратовской области (ИНН: 6409001660) с ООО «ПовольжьеРегионСтрой» (ИНН: 6454100293), независящих от сторон контракта обстоятельств, выражающихся в невозможности изготовления, поставки и монтажа в период действия контракта в течение 2022 года оборудования - «Рулонное покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон (в комплекте с разметочной краской и клеем)», с установленными контрактом характеристиками, влекущих невозможность его исполнения, разрешить осуществление изменений существенных условий контракта, направленное на устранение вышеуказанных обстоятельств, препятствующих его исполнению.

2. Администрации Воскресенского муниципального района Саратовской области в срок до 05.09.2022г. осуществить заключение дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта, с соблюдением положение частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Закона №44-ФЗ, установив авансирование по контракту в размере 50% от его цены, без изменения срока исполнения обязательств по контракту.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Воскресенского муниципального района Саратовской области по строительству, ЖКХ, транспорту и связи - Шишкина Дениса Владимировича.

4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации Воскресенского МР (http://voskresensk64ru) и вступает в силу с момента его опубликования.

Глава

Воскресенского муниципального района

Саратовской области								      Д.В. Павлов