А  К  Т

с. Воскресенское								        21.06. 2012 г.

В соответствии с планом работы, на основании приказа финансового  управления администрации Воскресенского муниципального района  от  13.06.2012 года  № 17-п  ведущим специалистом по контрольно-ревизионной работе отдела по бюджетному учету, контролю и отчетности финансового управления Иноземцевой Т.В. проведена проверка целевого использования денежных средств, выделенных на благоустройство и ремонт автомобильных дорог и сооружений на них в границах городских и сельских поселений в Администрации Воскресенского  муниципального образования Саратовской области за период с  01.04.2011 года по 01.06.2012 года.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Администрации Воскресенского муниципального образования Саратовской области в проверяемом периоде являлись:

глава Администрации –   А.А. Макарихин  с 17.01.2011 года, С.В. Зацаринин с  10.04.2012 года.

главный бухгалтер     –   Н.Н. Голубева – весь период.

Юридический адрес: 413030, Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское  ул. Чкалова, д. 6.

Правовой статус муниципального образования - статус сельского поселения. Статус и принципы территории образования установлены Законом Саратовской области от 27.12.2004 г. № 85 – ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Воскресенского муниципального района».

Устав принят решением Совета Воскресенского муниципального образования от 08.12.2005 г. № 11, внесены изменения и дополнения решением Совета Воскресенского муниципального образования от  05.09.2007 г. № 18, от 15.05.2008 г. № 3, от 19.08.2008 г. № 9, от 15.06.2010 г. № 16.

Администрация муниципального образования является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, наделенным настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Саратовской области.

Администрация состоит на налоговом учете в межрайонной ИМНС России № 12 по Саратовской области, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 20.01.2006 года серия 64 № 002875524, присвоен ИНН 6409003280, КПП 640901001.

Администрации присвоен ОГРН  1066432005640 согласно Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 27.04.2010 года  серия 64  № 002885725.

Администрация включена в Единый государственный реестр предприятий и организаций и идентифицировано по общероссийскому классификатору:  ОКПО – 04236219; ОКОГУ – 3300500; ОКАТО – 63212808001; ОКТМО – 63612408; ОКВЭД-2001– 75.11.32; ОКФС – 14; ОКОПФ – 72.

На 2011 год решением Совета Воскресенского муниципального образования от 21.12.2010 года  № 40 с внесенными изменениями утверждено бюджетом по подразделу 0503 «Благоустройство» в сумме 1 831,2 тыс. рублей. Кассовый расход по состоянию на 01.01.2012 года составил  в сумме 1823,7 тыс. рублей. Фактический расход за данный период составил в сумме 1865,1тыс. рублей, в том числе амортизация 37,0 тыс. рублей

Одним из вопросов местного значения поселения (по Уставу) является содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения.

На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог заключены договор и муниципальные контракты на 2011 год в сумме 1 334 785  рублей между Администрацией Воскресенского муниципального образования Саратовской области  и ООО «Магистраль», Индивидуальным предпринимателем Рамалдановым А.С.:

договор от 08.06.2011 года  № 39 заключен с ООО «Магистраль» на выполнение работ по отсыпке опокой дороги по ул. Кузнечная в с. Воскресенское на сумму 97 380 рублей, акт о приемке выполненных работ от 21.07.2011 года № 10 на сумму 97 380 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 21.07.2011 года № 10 на сумму 97 380 рублей, оплата произведена полностью (пл. пор. от 07.07.2011 г.  № 409 – 29 214 рублей, пл. пор. от 26.07.2011г. № 438 – 68 166 рублей);

муниципальный контракт от 29.06.2011 года № 6 заключен с ООО «Магистраль» на выполнение работ по отсыпке опокой дороги по ул. Пугачевская в с. Воскресенское на сумму 224 844 рублей, акт о приемке выполненных работ от 21.07.2011 года № 11  на сумму 224 844 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 21.07.2011 года № 11  на сумму  224 844 рублей, оплата произведена полностью (пл. пор. от 22.07.2011г. № 435 – 224 844 рублей);

Муниципальный контракт № 0360300237711000003-0058903-01 заключен с ИП Рамалдановым А.С. на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги на территории Воскресенского муниципального образования от 26.08.2011 года на сумму 1 012 561 рублей, акт о приемке выполненных работ по ремонту участка автомобильной дороги с. Воскресенское от перекрестка ул. Степана Разина в сторону Нового Поселка от 26.09.2011 года  № 18 на сумму 1 012 561 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 1 012 561 рублей, оплата произведена полностью ( пл. пор. от 05.10.2011 г. № 593  – 150 000 рублей, от 12.10.2011 г. № 611, № 612 – 650 000 рублей, от 12.12.2011 г.  № 727 –   212 561 рублей).

Кассовый расход по муниципальным контрактам в целом произведен на сумму  1 334 785 рублей. Не целевого использования денежных средств на проведение ремонта автомобильных дорог и сооружений на них в границах городских и сельских поселений не установлено.

В 2012 году предусмотрено бюджетом Администрации Воскресенского муниципального образования на проведение ремонта автомобильных дорог и сооружений на них в границах городских и сельских поселений в сумме 3 705 000 рублей, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в сумме 1 000 000 рублей.

Договора и муниципальные контракты на выполнение выше указанных мероприятий на момент проверки не заключены.

Утверждено бюджетом на 2011 год расходов на уличное освещение в сумме 242,8 тыс. рублей, фактический расход за данный период составил в сумме 254,2 тыс. рублей кассовый расход составил 236,9 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 года составила в сумме 17,6 тыс. рублей.

На 2012 год утверждено бюджетом на уличное освещение в сумме 220,0 тыс. рублей, фактический расход по состоянию на 01.06.2012 года составил  98,9 тыс. рублей, кассовый расход за данный период составил в сумме 114,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.06.2012 года составила 2,5 тыс. рублей.

При проверке использования денежных средств выделенных на благоустройство установлено, что на  содержание погрузчика МКСМ-800 с ковшом стоящим на балансе  в Администрации Воскресенского муниципального образования с 2010 года по разделу 0100 «Общегосударственные расходы», произведены расходы технического обслуживания  по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу 0503 «Благоустройство» целевая статья 6000500 вид расхода 500 классификация операций сектора государственного управления  статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 12,1 тыс. рублей, по статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 6,1 тыс. рублей.

Ведущий специалист

по контрольно-ревизионной

работе финансового управления                                                   Т.В. Иноземцева

Со стороны администрации Воскресенского муниципального образования Воскресенского муниципального района с актом ознакомлены:

Глава Администрации Воскресенского

муниципального образования

Саратовской области                                                                      С.В. Зацаринин

# Главный специалист по

# финансовым вопросам                                                                    Н.Н. Голубева

«____» ___________2012 г.